# Acta de Reunión de Kick-off – Sistema Unidad Territorial

Integrantes: Miguel Medina, William López

## 1. Información general

- Proyecto: Sistema Unidad Territorial – Junta de Vecinos

- Fecha: [02-09-2025]

- Lugar: [Videollamada, Google Meet]

- Asistentes:

  - Miguel Medina (Desarrollador)

  - William López (Scrum Master, desarrollador)

## 2. Objetivos de la reunión

- Presentar el problema y la solución propuesta.

- Alinear expectativas sobre el alcance y las funcionalidades principales.

- Revisar el plan de proyecto (metodología, cronograma, roles).

- Establecer el flujo de comunicación y gestión de cambios.

- Formalizar el inicio oficial del proyecto.

## 3. Resumen del proyecto

El Sistema Unidad Territorial busca digitalizar la gestión de una junta de vecinos mediante un sitio web responsivo desarrollado en Django + PostgreSQL, que permita a vecinos y directiva gestionar inscripciones, emitir certificados de residencia, publicar noticias, reservar recursos comunitarios, reportar incidencias geolocalizadas y mejorar la comunicación interna/externa.

Se pondrá especial énfasis en la inclusión digital de adultos mayores, la seguridad y la transparencia de la información.

## 4. Alcance inicial (MVP)

- Incluye:

  - Inscripción y padrón de vecinos.

  - Certificados de residencia (PDF + QR + verificación pública).

  - Noticias/avisos (creación, publicación, consulta).

  - Reservas de recursos comunitarios con anti-solape.

  - Incidencias con geolocalización.

  - Notificaciones por email.

  - Auditoría de acciones críticas.

- Excluye (futuro):

  - Votaciones en línea.

  - Integración con WhatsApp.

  - Portal de transparencia ampliado.

## 5. Metodología

- Marco de trabajo: Scrum (sprints de 2 semanas).

- Hitos:

  - H1 (Semana 6): Demo MVP base.

  - H2 (Semana 10): Beta funcional.

  - H3 (Semana 12): Entrega final y defensa.

- Artefactos: Backlog priorizado, tablero Scrum, actas de Sprint Review.

- Entregables: Código en repositorio, documentos (ERS, riesgos, pruebas), demo funcional.

## 6. Roles y responsabilidades

- Scrum Master: William López (facilita reuniones, desbloquea impedimentos).

- Development Team: Miguel Medina y William López (diseño, desarrollo, pruebas).

- Stakeholders: Junta de vecinos piloto (entregan feedback).

## 7. Comunicación y coordinación

- Canales:

  - Reuniones de sprint (inicio y cierre).

  - Grupo de coordinación en [WhatsApp/Discord].

  - Repositorio GitHub con issues y PRs.

- Documentación:

  - Google Drive para documentos y evidencias.

  - Reportes de avance en cada Sprint Review.

## 8. Riesgos clave iniciales

- Curva de aprendizaje en librerías (PDF/QR, Leaflet).

- Limitaciones de free-tier hosting.

- Mitigación: pruebas tempranas, backups, plan B de hosting.

## 9. Próximos pasos

- Configuración del entorno de desarrollo (Django + PostgreSQL + Docker).

- Creación de backlog inicial en GitHub Projects.

- Preparación de prototipos de inscripción y certificados (Sprint 1).

## 10. Aprobación

Con la presente reunión de Kick-off se da inicio oficial al proyecto Sistema Unidad Territorial, validando su alcance, cronograma y forma de trabajo.