# Sistema Unidad Territorial – Junta de Vecinos

Informe Final del Proyecto + Documentación Iterativa-Incremental

Integrantes: Miguel Medina, William Lopez

Profesor:

Institución: Duoc UC - San Joaquin

Fecha: 19/11/2025

1. INTRODUCCIÓN GENERAL	4

2. PLANIFICACIÓN POR ITERACIÓN (0 A 6)	5

ITERACIÓN 0 – Incepción y Preparación	5

ITERACIÓN 1 – Autenticación y Padrón	5

Objetivo:	5

Tareas:	5

ITERACIÓN 2 – Documentos y avisos	6

Objetivo:	6

Tareas:	6

ITERACIÓN 3 – Correos y documentos	6

Objetivo:	6

Tareas:	6

ITERACIÓN 4 – Reservas (anti–solape)	7

Objetivo:	7

Tareas:	7

ITERACIÓN 5 – Incidencias	7

Objetivo:	7

Tareas:	7

ITERACIÓN 6 – Cierre y documentación	7

Objetivo:	7

Tareas:	7

4. EVIDENCIAS POR ITERACIÓN	8

EVIDENCIAS – ITERACIÓN 1	8

Evidencia 1.1: Vista de login	8

Evidencia 1.2: Flujo de inscripción	8

Evidencia 1.3: Panel de aprobación de vecinos	9

EVIDENCIAS – ITERACIÓN 2	9

Evidencia 2.1: Certificado emitido	9

Evidencia 2.2: Módulo de avisos (lista + detalle)	10

EVIDENCIAS – ITERACIÓN 3	11

Evidencia 3.1: Correos enviados	11

Evidencia 3.2: Vista documentos	12

EVIDENCIAS – ITERACIÓN 4	13

Evidencia 4.1: Intento de doble reserva (bloqueado)	13

Evidencia 4.2: Calendario de reservas	13

EVIDENCIAS – ITERACIÓN 5	14

Evidencia 5.1: Formulario incidencia con foto	14

EVIDENCIAS – ITERACIÓN 6	14

Evidencia 6.1: Panel final de pagos	14

5. REVISIÓN POR ITERACIÓN	15

REVISIÓN – Iteración 0	15

REVISIÓN – Iteración 1	15

REVISIÓN – Iteración 2	15

REVISIÓN – Iteración 3	15

REVISIÓN – Iteración 4	16

REVISIÓN – Iteración 5	16

REVISIÓN – Iteración 6	16

6. RETROSPECTIVA POR ITERACIÓN	17

RETROSPECTIVA – Iteración 0	17

¿Qué funcionó?	17

¿Qué mejorar?	17

RETROSPECTIVA – Iteración 1	17

¿Qué funcionó?	17

¿Qué mejorar?	17

RETROSPECTIVA – Iteración 2	17

¿Qué funcionó?	17

¿Qué mejorar?	17

RETROSPECTIVA – Iteración 3	18

¿Qué funcionó?	18

¿Qué mejorar?	18

RETROSPECTIVA – Iteración 4	18

¿Qué funcionó?	18

¿Qué mejorar?	18

RETROSPECTIVA – Iteración 5	18

¿Qué funcionó?	18

¿Qué mejorar?	18

RETROSPECTIVA – Iteración 6	18

¿Qué funcionó?	18

¿Qué mejorar?	18

7. FINAL DEL PROYECTO	19

1. Descripción general	19

2. Funcionalidades implementadas	19

3. Cambios respecto al plan original	19

4. Arquitectura final	20

5. Pruebas realizadas	20

6. Posibles mejoras	20

7. Conclusiones	20

8. ANEXOS	21

Anexo: Capturas Supabase	21

# 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente documento consolida todo el trabajo desarrollado en el proyecto Sistema Unidad Territorial implementado con Django y Supabase, siguiendo una metodología iterativa–incremental. Este documento incluye:

- Backlog formal con historias de usuario.

- Planificación por iteración.

- Evidencias por iteración.

- Revisión y retrospectiva de cada ciclo.

- Informe Final del Proyecto, con funcionalidades implementadas y cambios respecto al plan original.

Este documento representa el conjunto completo de entregables académicos requeridos para la evaluación final del proyecto.

# 2. PLANIFICACIÓN POR ITERACIÓN (0 A 6)

Cada iteración incluye:

- Objetivo

- Tareas principales

## ITERACIÓN 0 – Incepción y Preparación

Objetivo:

Configurar fundamentos del proyecto, ambiente y lineamientos.

Tareas:

- Configuración repositorio GitHub.

- Configuración base Supabase.

- Creación del proyecto Django.

- Definición del ERD inicial.

## ITERACIÓN 1 – Autenticación y Padrón

### Objetivo:

Implementar base de usuarios, roles, inscripción y padrón.

### Tareas:

- Login, logout, recuperación por correo.

- Modelo Resident/User.

- Flujo de inscripción.

- Panel para aprobar vecinos.

## ITERACIÓN 2 – Documentos y avisos

### Objetivo:

Implementar certificados y módulo de noticias.

### Tareas:

- Flujo de solicitud y emisión de certificados.

- Generación de PDF con firma digital.

- CRUD de avisos/noticias.

- Listado y detalle de avisos públicos.

## ITERACIÓN 3 – Correos y documentos

### Objetivo:

Implementar envío automático de correos y descarga de documentos.

### Tareas:

- Envío automático de correos:

  - Aprobación de usuario

  - Recuperación contraseña

  - Certificados

  - Eliminación / Inactivación

- Vista “Documentos”.

## ITERACIÓN 4 – Reservas (anti–solape)

### Objetivo:

Implementar sistema de reservas con validación anti-solape.

### Tareas:

- Calendario.

- Validación de conflictos..

## ITERACIÓN 5 – Incidencias

### Objetivo:

Implementar reporte de incidencias con foto.

### Tareas:

- Formulario con foto.

- Validación geoespacial.

- Vista directiva.

## ITERACIÓN 6 – Cierre y documentación

### Objetivo:

Consolidar, probar y documentar.

### Tareas:

- Pruebas finales del sistema.

- Manuales y documentación.

- Preparación de evidencias y entrega final.

# 4. EVIDENCIAS POR ITERACIÓN

## EVIDENCIAS – ITERACIÓN 1

### Evidencia 1.1: Vista de login

### Evidencia 1.2: Flujo de inscripción

### Evidencia 1.3: Panel de aprobación de vecinos

### EVIDENCIAS – ITERACIÓN 2

### Evidencia 2.1: Certificado emitido

### Evidencia 2.2: Módulo de avisos (lista + detalle)

## EVIDENCIAS – ITERACIÓN 3

### Evidencia 3.1: Correos enviados

### Evidencia 3.2: Vista documentos

## EVIDENCIAS – ITERACIÓN 4

### Evidencia 4.1: Intento de doble reserva (bloqueado)

### Evidencia 4.2: Calendario de reservas

## EVIDENCIAS – ITERACIÓN 5

### Evidencia 5.1: Formulario incidencia con foto

## EVIDENCIAS – ITERACIÓN 6

### Evidencia 6.1: Panel final de pagos

# 5. REVISIÓN POR ITERACIÓN

Cada iteración fue revisada en términos de avance real, cumplimiento y ajustes.

## REVISIÓN – Iteración 0

- Proyecto configurado correctamente.

- Base de datos funcionando.

- Riesgos: ajustes posteriores del ERD.

- Estado: Completado.

## REVISIÓN – Iteración 1

- Login y flujo inscripción funcionando.

- Padrón con CRUD visible.

- Estado: Completado.

## REVISIÓN – Iteración 2

- Certificados operativos.

- Avisos completados.

- Estado: Completado.

## REVISIÓN – Iteración 3

- Correos funcionando.

- Documentos habilitados.

- Estado: Completado.

## REVISIÓN – Iteración 4

- Anti–solape verificado con pruebas.

- Flujo reservas operativo.

- Estado: Completado.

## REVISIÓN – Iteración 5

- Incidencias funcionando con foto.

- Estado: Completado.

## REVISIÓN – Iteración 6

- Todo el frontend unificado.

- Documentación generada.

- Estado: Parcialmente completado (falta aplicar mejoras a ciertas funcionalidades).

# 6. RETROSPECTIVA POR ITERACIÓN

Cada iteración contiene lecciones aprendidas.

## RETROSPECTIVA – Iteración 0

### ¿Qué funcionó?

- Configuración simple y funcional.

### ¿Qué mejorar?

- Tiempo de trabajo en ERD inicial.

## RETROSPECTIVA – Iteración 1

### ¿Qué funcionó?

- Flujo de inscripción fluido y robusto.

### ¿Qué mejorar?

- Validaciones de evidencias.

## RETROSPECTIVA – Iteración 2

### ¿Qué funcionó?

- Certificados en PDF junto con avisos funcionales.

### ¿Qué mejorar?

- Se retiró QR por tiempo.

## RETROSPECTIVA – Iteración 3

### ¿Qué funcionó?

- Correos confiables y seguros.

### ¿Qué mejorar?

- Ajuste de plantillas y quizás correos más estéticos.

## RETROSPECTIVA – Iteración 4

### ¿Qué funcionó?

- Anti–solape sólido.

### ¿Qué mejorar?

- UI del calendario junto con anti-solape más fácil de mostrar.

## RETROSPECTIVA – Iteración 5

### ¿Qué funcionó?

- Fotos mostradas correctamente.

### ¿Qué mejorar?

- Aplicar un filtro para las fotos permitidas para subir.

## RETROSPECTIVA – Iteración 6

### ¿Qué funcionó?

- Consolidación total.

### ¿Qué mejorar?

- Documentación extensa.

# 7. FINAL DEL PROYECTO

## 1. Descripción general

El proyecto Sistema Unidad Territorial permite la gestión completa de una junta de vecinos mediante funcionalidades digitales modernas y accesibles.

## 2. Funcionalidades implementadas

- Inscripción, padrón y validación

- Certificados de residencia y salvoconducto con firma digital

- Avisos y noticias

- Reuniones para directiva

- Reservas (anti–solape)

- Incidencias con foto

- Envío de correos

- Pagos con comprobantes

- Paneles completos del vecino y directiva

## 3. Cambios respecto al plan original

- QR eliminado por priorización

- Firma digital agregada

- Mejoras visuales adicionales

- Pagos y comprobantes ampliados

## 4. Arquitectura final

- Django + Templates

- Supabase PostgreSQL

- SMTP (Mailtrap / Resend)

- WeasyPrint para PDFs

- Leaflet para mapas

- Roles basados en RBAC

## 5. Pruebas realizadas

- Pruebas unitarias

- Pruebas funcionales

- Pruebas UI

- Pruebas anti-solape

- Pruebas de correo

## 6. Posibles mejoras

- Implementar la descarga de un excel para presidente y tesorero, en donde se puedan ver mejor las finanzas de la junta de vecinos y tener más facilidades a la hora de gestionar eventos

- Implementación de transbank para habilitar más métodos de pagos

- Implementación de uso de la cámara del celular a la hora de querer publicar una incidencia con foto en el momento

## 7. Conclusiones

El sistema logra digitalizar completamente los procesos de la junta vecinal, mejora la transparencia, reduce tiempos administrativos y facilita la participación ciudadana.

# 8. ANEXOS

## Anexo: Capturas Supabase