Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase del Proyecto APT se desarrolló gran parte del sistema Junta UT, completando los módulos principales necesarios para el funcionamiento del sistema. Entre los avances más relevantes se encuentran la implementación del módulo de autenticación, la inscripción y gestión del padrón de vecinos, el sistema de avisos, la generación de certificados con firma digital, el módulo de reuniones, la gestión de reservas con validación de solapamiento y el sistema de pagos mediante carga de comprobantes. A lo largo del desarrollo también se realizaron algunos ajustes al plan inicial, tanto metodológicos como técnicos, para adaptarse mejor a las necesidades reales del proyecto y a la disponibilidad de tiempo. Estos cambios permitieron mantener un ritmo de avance estable y entregar un sistema funcional en cada iteración. Además, se integraron mejoras visuales en todas las vistas del sistema, se incorporaron correos automáticos en los procesos más importantes y se consolidó una arquitectura más adecuada para el despliegue final del sistema. En general, el proyecto avanzó de manera consistente, cumpliendo con los objetivos centrales planteados y dejando una base sólida para continuar con mejoras futuras. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivos ajustados durante el desarrollo Aunque el objetivo general del proyecto se mantuvo sin cambios, durante la ejecución se realizaron ajustes a los objetivos específicos debido a nuevas necesidades detectadas y a la reestructuración técnica del sistema. Los principales ajustes fueron: - El objetivo original de implementar pago mediante Transbank fue reconsiderado debido a su complejidad técnica y regulatoria. En su lugar, se implementó un sistema de pagos por transferencia con carga de comprobantes y validación por el tesorero. La integración con Transbank se mantiene como mejora futura. - El objetivo relacionado con la base de datos se actualizó para reflejar el uso de Supabase PostgreSQL, manteniendo la estructura relacional prevista, pero agregando capacidades adicionales como autenticación gestionada y almacenamiento integrado. - El módulo de documentos se ajustó: se eliminó la verificación por QR, manteniendo únicamente la generación del certificado con firma digital. Estos ajustes no afectaron el cumplimiento global del propósito del sistema, sino que permitieron desarrollar una versión más realista, usable y acorde al tiempo disponible. |
| Metodología | En el plan original se contempló el uso de la metodología Scrum. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se identificó que Scrum, al depender de roles más definidos (Product Owner, Scrum Master) y de ceremonias formales, no se ajustaba completamente al contexto académico ni al tamaño del equipo. Por esta razón, se reemplazó por una metodología Iterativa–Incremental, que permitió: - Organizar el desarrollo en ciclos cortos centrados en funcionalidades completas. - Ajustar el alcance de manera dinámica según la carga académica y complejidades técnicas. - Revisar y corregir el sistema al cierre de cada iteración. - Mantener un avance constante sin las ceremonias estrictas de Scrum. Este cambio metodológico fue clave para mantener el orden, priorizar módulos esenciales (avisos, certificados, reservas, pagos) y asegurar entregables funcionales en cada etapa. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas corresponden a capturas, reportes y documentos que muestran el avance concreto del sistema. Entre ellas se incluyen: - Pantallas funcionales de inscripción, login, padrón y avisos. - Certificados generados con firma digital. - Flujo completo de reservas con validación de conflicto. - Sistema de pagos con comprobantes y panel del tesorero. - Correos automáticos generados por el sistema. Estas evidencias demuestran la correcta aplicación de metodologías de desarrollo, uso de herramientas adecuadas (Django, Supabase, HTML/CSS), buenas prácticas de control de versiones y la coherencia entre diseño y ejecución del sistema. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Modelar y desarrollar sistemas de acceso seguro. | Implementación de login, logout y recuperación por correo. | Django, HTML/CSS, correo SMTP, Supabase. | 4 días | William | Hubo ajustes en vista y validaciones. | Completado | Se reforzó la validación y se agregó recuperación por correo. |
| Gestionar registro de usuarios y flujo de validación. | Formulario de inscripción y panel de aprobación. | Django, Supabase, formularios. | 1 semana | Miguel | Se hicieron mejoras en validaciones y mensajes de error. | Completado | Ajustes menores en campos requeridos y estados. |
| Generar documentos digitales y procesos administrativos. | Emisión y generación de PDF con firma digital. | HTML templates, librería PDF, Django. | 1 semana. | William | La firma digital reemplazó la idea del QR. | Completado | Se eliminó el QR; se reforzó firma digital. |
| Diseñar módulos de comunicación comunitaria. | Creación, edición, eliminación y visualización de avisos. | Django, HTML, CSS. | 5 días | Miguel | Se unificó noticias, actividades y comunicados bajo “Avisos”. | Completado | Ajuste completo de interfaz. |
| Implementar reglas de negocio y gestión de recursos. | Calendario, anti-solape, aprobación/rechazo. | Django, Supabase, lógica backend. | 1 semanas | Miguel | Reglas de solape y validaciones adicionales. | Completado | Se añadió control de horarios y revisión por rol. |
| Implementar flujos de pago y validación administrativa | Subida de comprobante, revisión del tesorero, estados. | Django, Supabase, almacenamiento. | 1 semana | Miguel | Módulo surgió como necesidad real no prevista. | Completado | Se dejó Transbank como mejora futura. |
| Gestionar reportes ciudadanos con evidencia. | Formulario con foto, ubicación y vista para directiva. | Django, HTML, carga de imágenes. | 1 semana | William | Captura por cámara se aplicará luego. | Completado | Pendiente mapa/geolocalización completa. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado: - Metodología iterativa–incremental: permitió avanzar por módulos, corregir rápido y entregar funcionalidades completas en poco tiempo. - Uso de Supabase como base centralizada: facilitó el trabajo colaborativo, evitando problemas de sincronización y versiones distintas de la base de datos. - Diccionario de roles claro: ayudó a validar correctamente qué secciones ve cada usuario, simplificando el desarrollo de seguridad. - Reutilización de componentes de frontend: permitió crear vistas consistentes y acelerar la implementación visual. Factores que han dificultado - Cambios en el alcance original: algunos elementos del plan (como el QR o Transbank) debieron eliminarse o reemplazarse. - Complejidad del anti–solape en reservas: requirió validaciones adicionales y pruebas extensivas para asegurar que no fallara en casos frontera. - Módulos no planificados: el sistema de pagos y comprobantes surgió durante el desarrollo, generando trabajo extra no contemplado al inicio. - Carga adicional al incorporar firma digital: la generación de PDF y la correcta incrustación de la firma exigieron tiempo y pruebas adicionales.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividades ajustadas - Certificados: se reemplazó la verificación por QR por una firma digital, ya que mejoraba la seguridad y simplificaba el proceso técnico. - Reservas: se ajustaron las reglas del anti-solape y los flujos de aprobación para evitar inconsistencias y mejorar la experiencia de los usuarios. - Inscripción de vecinos: se ajustaron validaciones, mensajes de error y manejo de estados para evitar rechazos incorrectos o datos incompletos. - Avisos: se unificaron noticias, actividades y comunicados en un solo módulo para simplificar la gestión y evitar duplicidad. Actividades eliminadas - Integración de Transbank: se descartó en esta fase debido al tiempo limitado y a la complejidad técnica. Se dejó como mejora futura. - Módulo de actividades separado: inicialmente planificado como sección distinta a noticias y comunicaciones, fue eliminado para consolidarse dentro de “Avisos”. - Se implemento la integración de un Excel con la información de los pagos pero por falta de tiempo se dejó como mejora futura

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades no iniciadas o retrasadas - Captura de foto desde cámara en incidencias: la funcionalidad fue planificada, pero se postergó para centrarse primero en el flujo principal de reportes. - Vista avanzada de incidencias en mapa: contemplada para una iteración posterior del proyecto; por ahora solo se incluye el reporte básico. - Sección de notificaciones retrasada por dificultad. Estrategias para avanzar - Priorizar estas funciones al finalizar los módulos principales ya completados. - Integrar pequeños incrementos (ej.: captura desde cámara) en los últimos sprints para asegurar su incorporación sin afectar estabilidad. - Validar con el docente qué elementos son obligatorios para la entrega final y cuáles pueden quedar como mejoras futuras.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.